Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y

recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?    Al revisar la carta Gantt, podemos decir que sí logramos cumplir con la Fase 1 en los tiempos planificados, ya que completamos la visión, los roles, las épicas, las historias de usuario mínimas, los procesos y la presentación. Lo que facilitó el avance fue tener claro el alcance de la fase inicial y apoyarnos en la rúbrica. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?    Las dificultades las hemos enfrentado dividiendo las tareas en actividades más pequeñas con criterios de finalización claros, paralelizando el trabajo cuando hay dependencias externas y utilizando plantillas para acelerar la documentación. Además, hemos implementado revisiones breves al final de cada semana para detectar problemas antes de avanzar al siguiente sprint |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?    Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva. Destacamos haber cumplido con la planificación establecida, la correcta definición de la visión del proyecto y la claridad de los roles de cada integrante. Como aspecto a mejorar, creemos que podríamos optimizar la distribución del tiempo en la elaboración de los entregables, ya que algunas actividades tomaron más horas de lo esperado, especialmente en la redacción y ajuste de documentos. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?    Nuestra principal inquietud es confirmar que todas las funcionalidades críticas estén contempladas en el backlog y priorizadas correctamente. Ambos hemos trabajado en conjunto revisando las épicas e historias de usuario para asegurar que reflejen de manera coherente los objetivos del proyecto. Nos preguntamos cómo podríamos optimizar la organización del backlog y la priorización de tareas para que los próximos sprint sean aún más eficientes. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?    Por ahora, la distribución de actividades de la Fase 1 resultó adecuada, ya que Martín asumió el liderazgo y la organización del proyecto, mientras que yo me encargue de apoyar en la elaboración de documentos y los aspectos técnicos iniciales. No vemos necesario redistribuir las tareas, aunque sí será importante en la siguiente fase asignar nuevas responsabilidades vinculadas al desarrollo e integración del sistema. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?    El trabajo en grupo en esta primera fase ha sido positivo, con una buena coordinación y claridad en la definición de roles. Destacamos la comunicación constante y el compromiso de ambos para cumplir con las actividades planificadas. Como aspecto a mejorar, podríamos fortalecer aún más la gestión del tiempo en tareas documentales y planificar pausas de revisión intermedia para evitar correcciones de último momento. |