Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y

recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?    Hasta ahora hemos completado de manera satisfactoria las actividades del Sprint 0, centradas en documentación y planificación: levantamiento de procesos actuales (AS IS), definición de la visión del proyecto, elaboración del backlog con épicas e historias de usuario, y planificación de los sprints. Estos avances nos permiten tener una base sólida y estructurada para iniciar el desarrollo en los próximos sprints. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?    Las principales dificultades han sido priorizar correctamente las épicas e historias de usuario y mantener coherencia entre los distintos documentos. Para enfrentarlas, hemos realizado reuniones internas y revisiones continuas, lo que nos ha permitido ajustar y mejorar la documentación antes de avanzar a la fase de desarrollo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?    Consideramos que nuestro trabajo hasta ahora es positivo y progresivo. Destacamos la coordinación del equipo, la claridad en la planificación y la organización de la documentación como puntos fuertes. Para mejorar, continuaremos revisando la coherencia entre épicas, historias de usuario y criterios de aceptación, asegurando que todo esté alineado con los objetivos del proyecto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?    Nuestra principal inquietud es confirmar que todas las funcionalidades críticas estén contempladas en el backlog y priorizadas correctamente. Ambos hemos trabajado en conjunto revisando las épicas e historias de usuario para asegurar que reflejen de manera coherente los objetivos del proyecto. Nos preguntamos cómo podríamos optimizar la organización del backlog y la priorización de tareas para que los próximos sprints sean aún más eficientes. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?    Hasta el momento, hemos trabajado ambos en conjunto en todas las actividades de documentación, incluyendo épicas, backlog, plan de trabajo, y descripción del proyecto. Sin embargo, se mantendrá un seguimiento continuo para evaluar si es necesario ajustar la distribución de tareas en los próximos sprints, especialmente cuando comience la fase de desarrollo, para asegurar un avance equilibrado y eficiente. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos el trabajo en grupo como eficiente y colaborativo. Entre los aspectos positivos se destacan la buena coordinación, roles definidos y cumplimiento de los plazos establecidos. Para mejorar, realizaremos revisiones conjuntas de toda la documentación antes de cada entrega, asegurando coherencia y uniformidad en los informes y planificación del proyecto. |